Rebecca Broens, Michael van den Heuvel, Beau Taapken, Giel Merkelbach

Comp-U-Service | 23 maart 2017

Opleidingsplan

Implementeren

# Voorwoord

Dit document is onderdeel van het Middenpolder project. Wij, van Comp-U-Service, hebben dit document opgesteld om verdere informatie te bieden aan het Middenpolder ziekenhuis over de structuur van het opleidingsplan. Dit document is geschreven door Rebecca Broens, die deelneemt aan het Comp-U-Service team, op 23 maart 2017.

Inhoud

Voorwoord	1

Inleiding	1

Doelstelling	2

Soorten opleidingen	2

1.	E-learning opleiding	2

2.	Voorraadbeheer opleiding	3

3.	Parkeerterrein opleiding	3

Verdeling opleidingen	4

Nawoord	9

# Inleiding

Het doel van dit document is om structuur te bieden over de opleidingsactiviteiten van de medewerkers binnen het MiddenPolder ziekenhuis. Aangezien de medewerkers met nieuwe applicaties en systemen gaan werken is het van belang dat zij hier voldoende over geïnformeerd zijn, voordat zij met deze systemen/applicaties aan slag gaan. Als allereest krijgt u informatie over de doelstelling van dit document en de opleidingen die wij bieden, verder staat er een lijst met de verschillende opleidingen die we bieden en tot slot een tabel waarbij u kunt aflezen hoe de opleidingen verdeeld zijn. Wanneer er behoefte is naar meer informatie, horen wij dit graag. U kunt ons altijd bereiken via de mail met eventuele vragen en/of opmerkingen.

# Doelstelling

Het is van belang dat de medewerkers van het MiddenPolder ziekenhuis informatie aangeboden krijgen voor de nieuwe applicaties/systemen. De medewerkers zijn de toekomstige gebruikers van deze applicaties en daarmee de belangrijkste doelgroep. Verandering is altijd lastig, vooral als dit gaat om je dagelijkse bezigheden. Wij, van Comp-U-Service hebben hiervoor een opleidingsplan opgesteld om verdere informatie te bieden over de workshops, presentaties of demonstraties die wij aanbieden. Verder zullen we ook een aantal handleidingen opstellen voor de projecten. We hopen de medewerkers hiermee voldoende te kunnen ondersteunen.

# Soorten opleidingen

Er zijn verschillende projecten waar wij aan werken voor het ziekenhuis, daarom hebben we de opleidingen verdeelt over de drie verschillende applicaties. Hieronder ziet u een overzicht over de opleidingen:

## E-learning opleiding

De demonstratie zal vooral bestaan uit het uitleggen over de verschillende functies die de 
e-learning applicatie bevat. Het zal gaan over de CMS-applicatie en de Frontend applicatie, zodat de consulent goed overweg kan gaan met het nieuwe systeem en de leerlingen verdere uitleg kunnen bieden over de werking van de applicatie. De consulenten zullen zelf verantwoordelijk zijn om de kennis over te dragen aan de ouders en de leerlingen zelf.

| Soort opleiding | Applicatie(s) | Vaardigheden | Duur | Datum | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstratie -groep | CMS + frontend | Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) | 01:00 uur (exclusief vraagtijd) | 19/06/2017 | Achteraf kans voor eventuele vragen |
| Handleiding | CMS + frontend | Lezen, Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) |  |  |  |

## Voorraadbeheer opleiding

De voorraadbeheer opleiding zal vooral bedoeld zijn voor de medewerkers van het ziekenhuis, zij zullen de kans krijgen om mee te doen aan een uitgebreide workshop, waarbij ze de kans krijgen om met het programma te werken. Verder is er een demonstratie waarbij de werking van het systeem centraal zal staan. Er wordt voorgedaan hoe het systeem werkt en wat voor functionaliteiten erin zitten. Na de demonstratie krijgen de gasten de kans voor eventuele vragen te stellen, dit is niet meegerekend bij de duur van de demonstratie. Tot slot wordt er een handleiding opgesteld waarbij de algemene werking van de software in staat, hoe de functies werken en op wat voor manier je het systeem kan gebruiken.

| Soort opleiding | Applicatie(s) | Vaardigheden | Duur | Datum | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Workshop -groep | Voorraadbeheer systeem | Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) | 02:00 tot 04:00 uur | 16/06/2017 |  |
| Demonstratie - groep | Voorraadbeheer systeem | Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) | 01:00 uur (exclusief vraagtijd) | 14/06/2017 | Achteraf kans voor eventuele vragen |
| Handleiding | Voorraadbeheer systeem | Lezen, Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) |  |  |  |

## Parkeerterrein opleiding

Er zal een presentatie worden gegeven voor alle medewerkers van het ziekenhuis, deze zal ongeveer anderhalf uur duren. Aan het einde van deze presentatie is er tijd vrijgemaakt voor eventuele vragen en/of opmerkingen van de medewerkers. Verder is het aan het ziekenhuis om de verandering op de parkeerplaats te melden aan de bezoekers van het ziekenhuis.

| Soort opleiding | Applicatie(s) | Vaardigheden | Duur | Datum | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentatie - groep | Systeem Parkeerterrein | Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) | 01:30 uur (exclusief vraagtijd) | 12/06/2017 | Achteraf kans voor eventuele vragen |
| Handleiding | Systeem Parkeerterrein | Lezen, Basisvaardigheden computer (werken met muis en toetsenbord) |  |  |  |

Opmerking

De exacte tijden van de demonstraties, workshops of presentaties zijn momenteel nog niet bekend. Wanneer de datums en of tijden niet uitkomen voor uw bedrijf, dan kunnen wij hier een alternatief voor regelen. Gelieve dit melden bij ons projectteam.

# Verdeling opleidingen

Hieronder staat een overzicht van de verdeling van de opleidingen. De opleidingen die wij aanbieden zijn niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor het introduceren van de nieuwe software. De werknemers hebben zelf de keuze of zij hieraan willen deelnemen, wel zal het ons ontzettend helpen bij het implementeren van de software. Het implementeren van de nieuwe systemen zal een stuk makkelijker verlopen, wanneer de werknemers al een klein stukje kennis hebben over de nieuwe software.

Locatie Amersfoort Noord

| Naam werknemer | Divisie | Functie werknemer | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| J.A.M. Avontuur | A | Chirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| W.F. Blom | A | Chirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| J.K. van Someren | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A.H. Grotenhorst | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. B.M.C. Akerboom-Straberger | A | Gynaecologie/Verloskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. B.M.C. Akerboom-Straberger | A | Gynaecologie/Verloskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A.M. Eykelenboom | A | Oogheelkunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| G.G.C. Groothuizen | A | Oogheelkunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P. van Biemen | A | Orthopedie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P. de Bruin | A | Orthopedie | 2) Demonstratie 3 Presentatie |
| Mw. G. van Rijshout | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. D.W. Draham- De Groot | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A.B. van Doorn | A | Plastische chirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| C.B. IJsselstein | A | Plastische chirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| J.W. Kooyman | A | Kaakchirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| N.G. Seckel | A | Kaakchirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| J.P.R. Bouland | A | Keel-, Neus en Oorheelkunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| I. Gültuna | A | Keel-, Neus en Oorheelkunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. R. de Jong-Kleinsma | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| V. Romkes | A | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| R.M. Potjer | A | Urologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| W.M. Stomps | A | Urologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. J.F.C. van der Drift | A | Urologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| J.A. Aukes | B | Anesthesiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| De heer J. van Barneveld | B | Anesthesiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. L.T.M. Breimer | B | Anesthesiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. E.M.J. Brouwers-Kuyper | C | Radiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |

| Naam werknemer | Divisie | Functie werknemer | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| W.H. van Griethuysen | C | Radiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P.A. Bartels | C | Ziekenhuisfarmacie | 2) Demonstratie 2) Workshop 3) Presentatie |
| Mw. H.G. Dieleman | C | Ziekenhuisfarmacie | 2) Workshop 2) Demonstratie 3) Presentatie |

Locatie Amersfoort Zuid

| Naam werknemer | Divisie | Functie werknemer | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Bijl | D | Cardiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. P.H.W.M. Breuls | D | Cardiologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. C. Adelaar | D | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| L. Breukink | D | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. Dr. C. de Graaf-in ’t Veld | D | Allergologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P.M. van den Berg | D | Longziekten | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| H.G. Bosman | D | Longziekten | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. R. Beukers | D | Maag-, Darm- en Leverziekten | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. P. Honkoop | D | Maag-, Darm- en Leverziekten | 2) Demonstratie 3) Presentatie |

| Naam werknemer | Divisie | Functie werknemer | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| Mw. H.W.A. Berenschot | D | Interne geneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. E.F.H. van Bommel | D | Interne geneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| M.H. de Jager | D | Reumatologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. B. van Schaeybroeck | D | Reumatologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| I.H. Boersma | E | Dermatologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P.M. Burger | E | Dermatologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A. van den Berg | E | Geestelijke verzorging | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| K. Beuckens | E | Geestelijke verzorging | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. C.K. Mannesse | E | Geriatrie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. D.G. Taekema | E | Geriatrie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| E.J. Delwel | E | Neurochirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. A.I.R. Maas | E | Neurochirurgie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. H. Boot | E | Neurologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| P.A.T.H. Carbaat | E | Neurologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A. Lemstra | E | Psychiatrie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| N.W. Pesman | E | Psychiatrie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. J.A. den Boer | E | Kindergeneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |

| Naam werknemer | Divisie | Functie werknemer | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| Mw. M.P. den Breejen | E | Kindergeneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| L.P.L.H. Cuijpers | E | Klinische psychologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. E. Driessen | E | Klinische psychologie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. dr. S.H. Ho-Han | E | Nucleaire geneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| A.W.L.C. Huiskens | E | Nucleaire geneeskunde | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. J.G. Broeks | E | Revalidatie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| H.J.R. Buijs | E | Revalidatie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. M.D.A. Lambers | E | Pathologische Anatomie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| R. Olthof | E | Pathologische Anatomie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. P.B. Berendes | E | Klinische chemie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| dr. E.C. Brand | E | Klinische chemie | 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. F. van Rijzen | E | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |
| Mw. D.W. van Doorn | E | Verpleegkundigen | 1) Demonstratie 2) Demonstratie 3) Presentatie |

# Nawoord

We hopen dat dit document u voldoende geïnformeerd heeft over de aanpak de opleidingen. Heeft u opmerkingen en/of vragen? Dan horen wij deze graag. U kunt ons contacteren op een van deze onderstaande mailadressen:

- michael.van.den.heuvel@fronter.summacollege.nl

- beau.taapken@fronter.summacollege.nl

- giel.merkelbach@fronter.summacollege.nl

- rebecca.broens@fronter.summacollege.nl